CENTRO DE FORMACIÓN COMBARRANQUILLA

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA ERP EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN DE PRODUCTOS, INVENTARIO, CLIENTES, PROVEEDORES Y VENTAS

Proyecto Formativo Integrador

Programación Orientada a Objetos II

Autores:

Cesar Montoya
Fredys Trujillo

Programa de Formación:

Técnico Auxiliar en Desarrollo de Software

Instructor:

Jonathan Robledo

Barranquilla, Atlántico, Colombia

Septiembre, 2026

ÍNDICE

- Introducción

- Contexto del proyecto

- Descripción de la idea de negocio

- Planteamiento del problema

- Formulación del problema

- Justificación del proyecto

- Objetivos

- Alcance del proyecto

- Identificación de Stakeholders

- Requerimientos Funcionales

- Requerimientos No Funcionales

- Casos de Uso

- Análisis de la solución

- Diagrama Entidad-Relación (MER)

- Diccionario de Datos

- Metodología de Desarrollo — SCRUM

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- Cronograma

- Gestión de Riesgos

- KPIs del Proyecto

- Nivel de Madurez del Proyecto (TRL)

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los sistemas de información representan una herramienta importante para la administración y organización de los procesos empresariales. El uso de soluciones tecnológicas permite almacenar, consultar y procesar información de manera organizada, facilitando el control de las operaciones y la toma de decisiones.

A partir de esta necesidad surge el desarrollo de un ERP Empresarial, concebido como una aplicación de escritorio orientada a centralizar diferentes procesos administrativos y comerciales de una empresa. El sistema integra funcionalidades relacionadas con productos, inventario, clientes, proveedores y ventas mediante una interfaz gráfica desarrollada en Python.

El proyecto utiliza Python como lenguaje de programación, Tkinter para la construcción de la interfaz gráfica y SQLite como sistema de gestión de base de datos. La aplicación se encuentra organizada mediante diferentes módulos, permitiendo separar las funcionalidades principales y facilitar el mantenimiento y evolución del sistema.

La primera versión funcional del ERP contempla un dashboard general, gestión de productos e inventario, administración de clientes, administración de proveedores y un módulo de punto de venta (POS). Adicionalmente, la base de datos incorpora estructuras para almacenar las ventas y sus respectivos detalles.

El proyecto busca establecer una base funcional sobre la cual puedan incorporarse posteriormente nuevos módulos administrativos, tales como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, reportes y auditoría.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla dentro del programa de formación Técnico Auxiliar en Desarrollo de Software del Centro de Formación Comfamiliar, como parte del proceso académico relacionado con Programación Orientada a Objetos II.

La solución propuesta corresponde a un sistema de gestión empresarial desarrollado como aplicación de escritorio. Su propósito inicial es centralizar información que normalmente puede encontrarse distribuida en diferentes registros o herramientas independientes.

El sistema se encuentra construido sobre una arquitectura modular en Python. El archivo principal administra la ventana general y el menú de navegación, mientras que las diferentes funcionalidades se encuentran separadas en módulos independientes.

La persistencia de información se realiza mediante una base de datos SQLite denominada:

sistema_erp.db

La base de datos contiene actualmente las siguientes tablas:

- productos

- clientes

- proveedores

- ventas

- detalle_venta

La aplicación permite realizar operaciones CRUD en diferentes módulos y registrar operaciones de venta desde el punto de venta.

3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

La idea de negocio consiste en desarrollar una solución informática de tipo ERP Empresarial, orientada a pequeñas y medianas empresas que requieren una herramienta sencilla para organizar sus operaciones comerciales y administrativas.

El sistema busca integrar en una misma aplicación información relacionada con:

- Productos.

- Existencias.

- Clientes.

- Proveedores.

- Ventas.

- Detalles de las ventas.

- Métodos de pago.

- Información general de la operación empresarial.

La primera versión desarrollada se enfoca principalmente en las operaciones relacionadas con inventario y ventas.

El módulo de inventario permite registrar productos mediante un código, nombre, precio y cantidad disponible. También permite realizar búsquedas, actualizar información y eliminar productos.

El módulo de clientes permite registrar y administrar información básica de los clientes, incluyendo nombre, tipo de documento, documento, sexo, teléfono, dirección y correo electrónico.

El módulo de proveedores permite almacenar información relacionada con los proveedores, como razón social, NIT, teléfono y dirección.

El módulo de ventas funciona como un punto de venta (POS), permitiendo buscar productos, agregarlos a un carrito, definir cantidades, calcular valores de venta, seleccionar un método de pago y registrar la operación.

De esta manera, el ERP constituye una base tecnológica para centralizar procesos comerciales y facilitar futuras ampliaciones del sistema.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las pequeñas empresas suelen manejar información relacionada con productos, clientes, proveedores, inventario y ventas mediante registros independientes o procedimientos manuales.

Cuando estos procesos no se encuentran integrados, pueden presentarse dificultades para consultar rápidamente la información, mantener actualizado el inventario, registrar correctamente las ventas y conocer el estado general de la operación.

Entre las principales dificultades identificadas se encuentran:

- Registro manual o disperso de información.

- Dificultad para consultar productos rápidamente.

- Riesgo de inconsistencias en las existencias.

- Falta de integración entre las ventas y el inventario.

- Dificultad para mantener organizada la información de clientes.

- Dificultad para mantener organizada la información de proveedores.

- Necesidad de realizar cálculos manuales durante las ventas.

- Falta de una vista general de los principales indicadores del sistema.

Respuestas al cuestionario de diagnóstico

1. ¿Cuál es el problema?

El problema principal es la necesidad de centralizar y organizar la información relacionada con productos, inventario, clientes, proveedores y ventas dentro de una única herramienta informática.

2. ¿A quién afecta?

Afecta principalmente a las personas encargadas de administrar productos, inventario, clientes, proveedores y ventas dentro de una empresa.

3. ¿Cómo afecta a la organización?

La falta de integración puede dificultar las consultas, aumentar el trabajo manual y generar inconsistencias entre las existencias disponibles y las ventas realizadas.

4. ¿Qué pérdidas o dificultades puede generar?

Puede generar pérdida de tiempo, errores de digitación, dificultades para consultar información y posibles inconsistencias en el control de inventario.

5. ¿Qué sucede si el problema no se resuelve?

A medida que aumenta la cantidad de productos, clientes, proveedores y ventas, la administración manual de la información puede resultar más compleja y aumentar el riesgo de errores operativos.

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo puede el desarrollo de un sistema ERP Empresarial desarrollado en Python, con interfaz gráfica y base de datos SQLite, mejorar la organización y gestión de productos, inventario, clientes, proveedores y ventas dentro de una empresa?

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

6.1 Justificación técnica

El proyecto es técnicamente viable debido a que utiliza tecnologías ampliamente disponibles y apropiadas para el desarrollo de una aplicación de escritorio.

Python permite implementar la lógica de negocio y aplicar conceptos de programación orientada a objetos. Tkinter permite construir la interfaz gráfica sin depender de plataformas externas, mientras que SQLite proporciona una solución de almacenamiento local adecuada para una primera versión del sistema.

La separación de funcionalidades en diferentes módulos permite organizar el código y facilita futuras modificaciones.

6.2 Justificación económica

El sistema utiliza tecnologías que no requieren el pago de licencias comerciales para su desarrollo inicial.

SQLite permite disponer de una base de datos local sin necesidad de instalar un servidor independiente. Esto facilita la creación de prototipos y reduce los costos iniciales asociados con infraestructura.

En futuras versiones, la solución podrá evaluar la utilización de un sistema gestor de bases de datos con arquitectura cliente-servidor si las necesidades de la empresa requieren múltiples usuarios simultáneos.

6.3 Justificación operativa

El ERP permite centralizar operaciones que actualmente pueden realizarse mediante diferentes registros.

La gestión de productos permite consultar y actualizar las existencias. El módulo POS permite registrar una venta y descontar automáticamente las cantidades vendidas del inventario.

La gestión de clientes y proveedores permite mantener información organizada y disponible desde la aplicación.

El dashboard proporciona una visualización general de cantidades relacionadas con productos, clientes, proveedores y ventas.

6.4 Justificación académica

El proyecto permite aplicar conocimientos adquiridos durante el programa de formación en áreas como:

- Programación en Python.

- Programación Orientada a Objetos.

- Interfaces gráficas.

- Bases de datos.

- SQL.

- Operaciones CRUD.

- Análisis de requerimientos.

- Diseño de sistemas.

- Metodologías ágiles.

- Pruebas de software.

- Documentación técnica.

7. OBJETIVOS

7.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema ERP Empresarial en Python que permita centralizar y gestionar información relacionada con productos, inventario, clientes, proveedores y ventas, utilizando una interfaz gráfica desarrollada con Tkinter y una base de datos SQLite.

7.2 Objetivos específicos

- Analizar las necesidades relacionadas con la gestión de productos, inventario, clientes, proveedores y ventas.

- Diseñar una estructura de base de datos relacional utilizando SQLite.

- Desarrollar un módulo de gestión de productos e inventario.

- Implementar operaciones CRUD para la administración de productos.

- Implementar operaciones CRUD para la administración de clientes.

- Implementar operaciones CRUD para la administración de proveedores.

- Desarrollar un módulo de punto de venta para registrar operaciones comerciales.

- Implementar el cálculo automático de subtotal, descuento, IVA y total de las ventas.

- Implementar diferentes métodos de pago dentro del módulo POS.

- Actualizar las existencias de productos después de registrar una venta.

- Desarrollar un dashboard para visualizar información general del sistema.

- Organizar el proyecto mediante una estructura modular que facilite su mantenimiento.

- Documentar los requerimientos, casos de uso, modelo de datos, metodología y evolución del proyecto.

8. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de la primera versión del ERP Empresarial comprende las funcionalidades que actualmente se encuentran desarrolladas en el sistema.

8.1 Funcionalidades incluidas

Dashboard

Permite visualizar cantidades generales de:

- Productos.

- Clientes.

- Proveedores.

- Ventas.

Inventario

Permite:

- Registrar productos.

- Consultar productos.

- Buscar productos.

- Actualizar productos.

- Eliminar productos.

- Consultar existencias.

- Descontar inventario como consecuencia de una venta.

Clientes

Permite:

- Registrar clientes.

- Consultar clientes.

- Actualizar clientes.

- Eliminar clientes.

- Buscar clientes.

Proveedores

Permite:

- Registrar proveedores.

- Consultar proveedores.

- Actualizar proveedores.

- Eliminar proveedores.

- Buscar proveedores.

Ventas

Permite:

- Buscar productos.

- Agregar productos al carrito.

- Definir cantidades.

- Controlar la cantidad disponible.

- Calcular subtotal.

- Aplicar descuento.

- Calcular IVA.

- Calcular total.

- Seleccionar método de pago.

- Calcular cambio.

- Registrar la venta.

- Registrar el detalle de la venta.

- Descontar las unidades vendidas del inventario.

8.2 Funcionalidades futuras

El sistema tiene en su menú opciones que se encuentran proyectadas para futuras versiones:

- Cuentas por Cobrar.

- Cuentas por Pagar.

- Reportes.

- Auditoría.

- Cierre de sesión y gestión avanzada de usuarios.

Estas funcionalidades no se consideran parte de la versión funcional actual y podrán desarrollarse en futuras etapas.

9. IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS

Los stakeholders son las personas o grupos que participan, utilizan, desarrollan o tienen interés en el sistema.

| Stakeholder | Rol | Responsabilidad / Interés |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Responsable del sistema | Gestionar productos, clientes, proveedores, inventario y ventas. |
| Personal de ventas | Usuario operativo | Consultar productos y registrar ventas mediante el POS. |
| Cliente | Comprador | Adquirir productos y proporcionar información necesaria para la venta. |
| Proveedor | Suministrador | Proporcionar productos o mercancía a la empresa. |
| Equipo de desarrollo | Desarrolladores | Analizar, diseñar, programar, probar y documentar el sistema. |
| Instructor | Orientador académico | Supervisar el desarrollo del proyecto y su cumplimiento académico. |

9.1 Actores principales

Administrador

Es el usuario encargado de gestionar las principales operaciones del ERP.

Personal de ventas

Utiliza principalmente el módulo de ventas y consulta de productos.

Cliente

Participa indirectamente en el proceso de venta y puede estar registrado en el sistema.

Proveedor

Se relaciona con la información de abastecimiento y productos adquiridos por la empresa.

10. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales describen las funciones que el ERP debe proporcionar.

| Código | Requerimiento |
| --- | --- |
| RF01 | El sistema deberá permitir iniciar la aplicación y mostrar el dashboard principal. |
| RF02 | El sistema deberá permitir navegar entre los módulos disponibles desde el menú principal. |
| RF03 | El sistema deberá permitir consultar el número total de productos registrados. |
| RF04 | El sistema deberá permitir registrar productos mediante código, nombre, precio y stock. |
| RF05 | El sistema deberá permitir consultar los productos registrados. |
| RF06 | El sistema deberá permitir buscar productos mediante código o nombre. |
| RF07 | El sistema deberá permitir actualizar la información de un producto. |
| RF08 | El sistema deberá permitir eliminar productos registrados. |
| RF09 | El sistema deberá controlar que no se descuente una cantidad superior al stock disponible. |
| RF10 | El sistema deberá permitir registrar clientes. |
| RF11 | El sistema deberá permitir consultar clientes registrados. |
| RF12 | El sistema deberá permitir actualizar la información de los clientes. |
| RF13 | El sistema deberá permitir eliminar clientes. |
| RF14 | El sistema deberá permitir registrar proveedores. |
| RF15 | El sistema deberá permitir consultar proveedores registrados. |
| RF16 | El sistema deberá permitir actualizar la información de los proveedores. |
| RF17 | El sistema deberá permitir eliminar proveedores. |
| RF18 | El sistema deberá permitir buscar proveedores por nombre o NIT. |
| RF19 | El sistema deberá permitir buscar productos desde el módulo de ventas. |
| RF20 | El sistema deberá permitir agregar varios productos a una venta. |
| RF21 | El sistema deberá permitir modificar las cantidades de productos incluidos en una venta. |
| RF22 | El sistema deberá calcular automáticamente el subtotal de la venta. |
| RF23 | El sistema deberá permitir aplicar un descuento a la venta. |
| RF24 | El sistema deberá calcular automáticamente el IVA configurado para el sistema. |
| RF25 | El sistema deberá calcular automáticamente el valor total de la venta. |
| RF26 | El sistema deberá permitir seleccionar el método de pago. |
| RF27 | El sistema deberá calcular el cambio cuando corresponda. |
| RF28 | El sistema deberá registrar la información de la venta. |
| RF29 | El sistema deberá registrar el detalle de los productos vendidos. |
| RF30 | El sistema deberá descontar automáticamente del inventario las unidades vendidas. |
| RF31 | El sistema deberá permitir consultar las ventas almacenadas en la base de datos. |
| RF32 | El sistema deberá permitir consultar el detalle asociado a una venta. |
| RF33 | El sistema deberá permitir consultar el valor total acumulado de las ventas. |
| RF34 | El sistema deberá permitir identificar productos cuyo stock se encuentre por debajo de un límite definido en la consulta de bajo stock. |
| RF35 | El sistema deberá permitir limpiar los formularios de los diferentes módulos para realizar nuevos registros. |

11. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

| Código | Característica | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Usabilidad | La interfaz deberá presentar los módulos de forma clara y organizada. |
| RNF02 | Rendimiento | Las operaciones comunes deberán ejecutarse sin afectar significativamente la interacción con el sistema. |
| RNF03 | Integridad | La información almacenada deberá conservar consistencia entre las tablas relacionadas. |
| RNF04 | Persistencia | Los datos registrados deberán almacenarse en la base de datos SQLite. |
| RNF05 | Mantenibilidad | El código deberá mantenerse organizado mediante módulos independientes. |
| RNF06 | Portabilidad | La aplicación deberá poder ejecutarse en equipos compatibles con Python y las librerías utilizadas. |
| RNF07 | Escalabilidad | La estructura del proyecto deberá permitir incorporar nuevos módulos en futuras versiones. |
| RNF08 | Confiabilidad | El sistema deberá validar operaciones críticas como cantidades de productos y disponibilidad de stock. |
| RNF09 | Disponibilidad | La aplicación deberá estar disponible durante el periodo en que sea utilizada por la empresa. |
| RNF10 | Consistencia | Las operaciones de venta deberán mantener correspondencia entre la venta registrada y las cantidades descontadas del inventario. |
| RNF11 | Interfaz gráfica | El sistema deberá proporcionar una interfaz gráfica basada en Tkinter. |
| RNF12 | Almacenamiento | La base de datos deberá poder respaldarse para reducir el riesgo de pérdida de información. |

12. CASOS DE USO

CU01. Consultar Dashboard

Actor: Administrador / Usuario del sistema

Descripción: Permite visualizar información general del sistema.

Flujo principal:

- El usuario inicia el sistema.

- El sistema crea o verifica la existencia de las tablas.

- El sistema muestra el dashboard.

- El sistema consulta las cantidades de productos, clientes, proveedores y ventas.

- El sistema muestra los valores en las tarjetas correspondientes.

Postcondición: El usuario obtiene una visión general de la información registrada.

CU02. Gestionar productos

Actor: Administrador

Descripción: Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar productos.

Flujo principal:

- El administrador selecciona Inventario.

- El sistema muestra el formulario de productos.

- El administrador ingresa código, nombre, precio y stock.

- El sistema valida los datos necesarios.

- El sistema almacena la información.

- El producto aparece en el listado.

Postcondición: El producto queda almacenado en la base de datos.

CU03. Buscar producto

Actor: Administrador / Personal de ventas

Descripción: Permite localizar un producto registrado.

Flujo principal:

- El usuario ingresa un código o nombre.

- El sistema realiza la consulta.

- El sistema muestra los productos coincidentes.

Postcondición: El usuario obtiene la información disponible del producto.

CU04. Gestionar clientes

Actor: Administrador

Descripción: Permite administrar la información de los clientes.

Flujo principal:

- El administrador ingresa al módulo Clientes.

- Registra la información del cliente.

- El sistema almacena la información.

- El cliente aparece en el listado.

- El administrador puede posteriormente seleccionar el registro para actualizarlo o eliminarlo.

Postcondición: La información del cliente queda almacenada o actualizada.

CU05. Gestionar proveedores

Actor: Administrador

Descripción: Permite administrar la información de los proveedores.

Flujo principal:

- El administrador ingresa al módulo Proveedores.

- Registra la razón social, NIT, teléfono y dirección.

- El sistema almacena la información.

- El proveedor aparece en el listado.

- El administrador puede actualizar o eliminar el registro.

Postcondición: La información del proveedor queda almacenada o actualizada.

CU06. Registrar venta

Actor: Administrador / Personal de ventas

Descripción: Permite registrar una venta mediante el módulo POS.

Precondición: Deben existir productos registrados y contar con stock disponible.

Flujo principal:

- El usuario ingresa al módulo Ventas.

- Introduce el código del producto.

- El sistema consulta el producto.

- El sistema muestra nombre, precio y stock.

- El usuario indica la cantidad.

- El sistema verifica la disponibilidad.

- El producto se agrega al carrito.

- El usuario puede agregar otros productos.

- El sistema calcula el subtotal.

- El usuario puede aplicar un descuento.

- El sistema calcula el IVA.

- El sistema calcula el total.

- El usuario selecciona el método de pago.

- El usuario registra el valor recibido cuando corresponda.

- El sistema calcula el cambio.

- El usuario confirma la venta.

- El sistema registra la venta.

- El sistema registra los detalles.

- El sistema descuenta las cantidades vendidas del inventario.

Postcondición: La venta queda registrada y el stock actualizado.

CU07. Consultar ventas

Actor: Administrador

Descripción: Permite consultar las ventas almacenadas.

Flujo principal:

- El sistema consulta la tabla de ventas.

- Organiza los registros por fecha.

- Devuelve la información almacenada.

Postcondición: El usuario puede acceder al historial de ventas disponible.

CU08. Consultar detalle de venta

Actor: Administrador

Descripción: Permite consultar los productos asociados a una venta específica.

Flujo principal:

- El usuario selecciona una venta.

- El sistema recibe el identificador de la venta.

- El sistema consulta la tabla detalle_venta.

- El sistema devuelve los productos asociados.

Postcondición: Se obtiene el detalle de la venta seleccionada.

CU09. Consultar productos con bajo stock

Actor: Administrador

Descripción: Permite identificar productos que se encuentran dentro del límite de stock establecido.

Flujo principal:

- El sistema recibe un límite de stock.

- Consulta los productos cuya existencia sea menor o igual al límite.

- Ordena los resultados de menor a mayor stock.

- Devuelve la información encontrada.

Postcondición: El administrador puede identificar productos que requieren atención.

13. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

La solución propuesta consiste en una aplicación de escritorio desarrollada en Python y estructurada mediante diferentes módulos.

La arquitectura actual separa las responsabilidades principales de la siguiente manera:

main.py

Es el punto de entrada de la aplicación.

Se encarga de:

- Crear la ventana principal.

- Mostrar el menú lateral.

- Administrar el área de trabajo.

- Cargar los diferentes módulos.

- Inicializar la base de datos.

config.py

Contiene la configuración general del sistema, incluyendo:

- Nombre de la aplicación.

- Nombre de la base de datos.

- Información de la empresa.

- NIT.

- Porcentaje de IVA.

- Colores utilizados en la interfaz.

database.py

Contiene las funciones relacionadas con:

- Conexión a SQLite.

- Creación de tablas.

- Productos.

- Clientes.

- Proveedores.

- Ventas.

- Detalles de venta.

- Consultas.

- Actualización de stock.

- Operaciones de venta.

Módulo Dashboard

Presenta información general sobre productos, clientes, proveedores y ventas.

Módulo Inventario

Administra productos y existencias.

Módulo Clientes

Administra información de clientes.

Módulo Proveedores

Administra información de proveedores.

Módulo Ventas

Implementa el punto de venta y permite registrar las operaciones comerciales.

13.1 Tecnologías y librerías utilizadas

Ahí se documentaría:

| Tecnología / librería | Uso |
| --- | --- |
| Python | Lenguaje principal de programación |
| Tkinter | Desarrollo de la interfaz gráfica |
| SQLite3 | Gestión de la base de datos |
| Datetime | Manejo de fechas y horas |

14. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (MER)

La estructura actual de la base de datos está conformada por cinco entidades principales:

- PRODUCTOS

- CLIENTES

- PROVEEDORES

- VENTAS

- DETALLE_VENTA

14.1 Relaciones

La relación principal existente es:

VENTA 1:N DETALLE_VENTA

Una venta puede contener uno o varios registros de detalle.

Además, cada detalle de venta contiene el código del producto vendido.

La estructura puede representarse de la siguiente manera:

14.2 Estructura conceptual

La tabla productos almacena la información básica de cada producto.

La tabla ventas almacena la información general de cada operación comercial.

La tabla detalle_venta almacena los productos incluidos en cada venta.

Las tablas clientes y proveedores almacenan información administrativa relacionada con la operación empresarial.

La estructura actual constituye una primera versión del modelo de datos y puede ampliarse posteriormente para incorporar relaciones adicionales.

15. DICCIONARIO DE DATOS

15.1 Tabla PRODUCTOS

| Campo | Tipo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| codigo | TEXT | PK | Código único utilizado para identificar el producto. |
| nombre | TEXT | — | Nombre del producto. |
| precio | REAL | — | Precio de venta del producto. |
| stock | INTEGER | — | Cantidad disponible del producto. |

15.2 Tabla CLIENTES

| Campo | Tipo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | Identificador único del cliente. |
| nombre | TEXT | NOT NULL | Nombre del cliente. |
| tipo_documento | TEXT | — | Tipo de documento del cliente. |
| documento | TEXT | — | Número de documento. |
| telefono | TEXT | — | Número telefónico. |
| direccion | TEXT | — | Dirección del cliente. |
| sexo | TEXT | — | Información de sexo registrada. |
| email | TEXT | — | Correo electrónico. |

15.3 Tabla PROVEEDORES

| Campo | Tipo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | Identificador único del proveedor. |
| nombre | TEXT | NOT NULL | Nombre o razón social del proveedor. |
| nit | TEXT | — | Número de identificación tributaria. |
| telefono | TEXT | — | Teléfono del proveedor. |
| direccion | TEXT | — | Dirección del proveedor. |

15.4 Tabla VENTAS

| Campo | Tipo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | Identificador único de la venta. |
| numero_venta | TEXT | NOT NULL | Número o código de la venta. |
| fecha | TEXT | NOT NULL | Fecha y hora en que se registra la venta. |
| vendedor | TEXT | NOT NULL | Identificación del vendedor que registra la operación. |
| subtotal | REAL | NOT NULL | Valor de los productos antes del descuento e IVA. |
| descuento | REAL | NOT NULL | Valor del descuento aplicado. |
| iva | REAL | NOT NULL | Valor del impuesto calculado. |
| total | REAL | NOT NULL | Valor total de la venta. |
| metodo_pago | TEXT | NOT NULL | Método utilizado para realizar el pago. |

15.5 Tabla DETALLE_VENTA

| Campo | Tipo | Clave | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | Identificador del detalle. |
| venta_id | INTEGER | FK | Identificador de la venta relacionada. |
| codigo_producto | TEXT | — | Código del producto vendido. |
| producto | TEXT | — | Nombre del producto vendido. |
| cantidad | INTEGER | NOT NULL | Cantidad de unidades vendidas. |
| precio | REAL | NOT NULL | Precio unitario del producto. |
| subtotal | REAL | NOT NULL | Resultado de cantidad por precio. |

16. METODOLOGÍA DE DESARROLLO — SCRUM

Para el desarrollo del ERP Empresarial se plantea la utilización de la metodología ágil SCRUM, debido a que permite organizar el trabajo en ciclos de desarrollo y realizar revisiones periódicas del avance.

Product Owner

Representante del proyecto / usuario del sistema

Será responsable de expresar las necesidades del negocio, validar las funcionalidades y priorizar los requerimientos.

Scrum Master

Jonathan Robledo — Instructor

Orientará el proceso metodológico dentro del contexto académico y realizará seguimiento al cumplimiento de las actividades.

Equipo de desarrollo

Cesar Montoya y Fredys Trujillo

Serán responsables del análisis, diseño, programación, pruebas, integración y documentación del proyecto.

Principios aplicados

El proyecto se organizará mediante:

- Product Backlog.

- Sprint Backlog.

- Sprints.

- Revisión de funcionalidades.

- Pruebas.

- Corrección de errores.

- Documentación.

17. PRODUCT BACKLOG

| ID | Historia / Funcionalidad | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Crear estructura principal del ERP | Alta | Completado |
| PB02 | Implementar conexión con SQLite | Alta | Completado |
| PB03 | Crear estructura de productos | Alta | Completado |
| PB04 | Gestionar productos | Alta | Completado |
| PB05 | Buscar productos | Alta | Completado |
| PB06 | Controlar stock | Alta | Completado |
| PB07 | Crear gestión de clientes | Alta | Completado |
| PB08 | Crear gestión de proveedores | Alta | Completado |
| PB09 | Crear dashboard | Alta | Completado |
| PB10 | Crear módulo POS | Alta | Completado |
| PB11 | Crear carrito de venta | Alta | Completado |
| PB12 | Calcular subtotal y total | Alta | Completado |
| PB13 | Calcular IVA | Alta | Completado |
| PB14 | Implementar métodos de pago | Alta | Completado |
| PB15 | Registrar ventas | Alta | Completado |
| PB16 | Registrar detalle de ventas | Alta | Completado |
| PB17 | Descontar stock después de una venta | Alta | Completado |
| PB18 | Consultar historial de ventas | Media | Implementado en base de datos |
| PB19 | Consultar productos con bajo stock | Media | Implementado en base de datos |
| PB20 | Implementar cuentas por cobrar | Media | Pendiente |
| PB21 | Implementar cuentas por pagar | Media | Pendiente |
| PB22 | Implementar reportes | Media | Pendiente |
| PB23 | Implementar auditoría | Baja | Pendiente |
| PB24 | Implementar gestión avanzada de usuarios | Media | Pendiente |
| PB25 | Realizar pruebas generales del sistema | Alta | En desarrollo |
| PB26 | Documentar el sistema | Alta | En desarrollo |

18. SPRINT BACKLOG

El desarrollo se puede organizar en cuatro Sprints principales.

Sprint 1 — Estructura y base de datos

Actividades:

- Crear estructura del proyecto.

- Configurar parámetros generales.

- Crear conexión SQLite.

- Crear tablas.

- Crear datos iniciales de prueba.

- Crear ventana principal.

Resultado esperado:

Base estructural funcional del ERP.

Sprint 2 — Módulos administrativos

Actividades:

- Desarrollo de productos.

- Desarrollo de inventario.

- Desarrollo de clientes.

- Desarrollo de proveedores.

- Implementación de operaciones CRUD.

- Implementación de búsquedas.

Resultado esperado:

Módulos administrativos principales funcionales.

Sprint 3 — Punto de venta

Actividades:

- Desarrollo del POS.

- Búsqueda de productos.

- Creación del carrito.

- Control de cantidades.

- Cálculo de subtotal.

- Descuento.

- IVA.

- Total.

- Métodos de pago.

- Registro de ventas.

- Registro de detalles.

- Descuento del inventario.

Resultado esperado:

Módulo POS integrado con la base de datos e inventario.

Sprint 4 — Integración y evolución

Actividades:

- Pruebas generales.

- Corrección de errores.

- Validación de operaciones.

- Documentación.

- Revisión del dashboard.

- Planeación de nuevos módulos.

- Definición de futuras funcionalidades.

Resultado esperado:

Versión funcional documentada del ERP y planificación de futuras ampliaciones.

19. CRONOGRAMA

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis del problema | X |  |  |  |  |  |
| Identificación de requisitos | X | X |  |  |  |  |
| Diseño de casos de uso | X | X |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos | X | X |  |  |  |  |
| Diccionario de datos |  | X |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz |  | X | X |  |  |  |
| Desarrollo de productos |  | X | X |  |  |  |
| Desarrollo de clientes |  | X | X |  |  |  |
| Desarrollo de proveedores |  | X | X |  |  |  |
| Desarrollo de inventario |  | X | X |  |  |  |
| Desarrollo del POS |  |  | X | X |  |  |
| Integración ventas-inventario |  |  |  | X |  |  |
| Pruebas |  |  |  | X | X |  |
| Correcciones |  |  |  |  | X |  |
| Documentación |  |  |  |  | X | X |
| Presentación |  |  |  |  |  | X |

Calendario de actividades

Semana 1: Análisis del problema y definición del alcance.

Semana 2: Requerimientos, stakeholders, casos de uso y diseño inicial.

Semana 3: Diseño de base de datos e interfaces.

Semana 4: Desarrollo e integración de módulos principales.

Semana 5: Pruebas y correcciones.

Semana 6: Documentación y presentación del proyecto.

20. GESTIÓN DE RIESGOS

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Pérdida de información de la base de datos | Media | Alto | Realizar copias de seguridad periódicas. |
| R02 | Errores en el cálculo de ventas | Media | Alto | Realizar pruebas sobre subtotal, IVA, descuentos y total. |
| R03 | Registro incorrecto de productos | Media | Medio | Validar la información antes de almacenarla. |
| R04 | Cambios en los requisitos | Alta | Medio | Mantener actualizado el Product Backlog. |
| R05 | Retraso en las actividades | Media | Alto | Realizar seguimiento al cronograma. |
| R06 | Problemas de integración entre módulos | Media | Alto | Realizar pruebas de integración. |
| R07 | Errores en el descuento de inventario | Media | Alto | Validar disponibilidad antes de registrar la venta. |
| R08 | Pérdida del código fuente | Baja | Alto | Mantener copias de seguridad del proyecto. |
| R09 | Problemas de compatibilidad | Media | Medio | Documentar Python y las dependencias utilizadas. |
| R10 | Errores de interfaz | Media | Medio | Realizar pruebas de usabilidad. |
| R11 | Falta de tiempo para desarrollar módulos futuros | Media | Alto | Priorizar funcionalidades dentro del Product Backlog. |
| R12 | Crecimiento de la base de datos | Media | Medio | Evaluar futuras alternativas de almacenamiento según las necesidades. |

1. KPIs DEL PROYECTO

Los indicadores permitirán realizar seguimiento al avance y calidad del proyecto.

| KPI | Fórmula / Medición | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Avance del proyecto | Tareas completadas / tareas planificadas × 100 | ≥ 90 % |
| Cumplimiento de Sprints | Historias terminadas / historias comprometidas × 100 | ≥ 90 % |
| Cumplimiento de requisitos | Requisitos implementados / requisitos definidos × 100 | ≥ 90 % |
| Defectos encontrados | Número de errores detectados durante las pruebas | Mantener tendencia descendente |
| Corrección de errores | Errores solucionados / errores detectados × 100 | ≥ 90 % |
| Cobertura de pruebas | Funcionalidades probadas / funcionalidades desarrolladas × 100 | ≥ 90 % |
| Cumplimiento del cronograma | Actividades realizadas en fecha / actividades planificadas × 100 | ≥ 90 % |
| Disponibilidad | Tiempo disponible / tiempo programado × 100 | ≥ 95 % |
| Integridad de registros | Operaciones almacenadas correctamente / operaciones realizadas × 100 | ≥ 95 % |
| Funcionamiento del POS | Ventas procesadas correctamente / ventas realizadas durante pruebas × 100 | ≥ 95 % |

Estos indicadores serán utilizados como referencia durante las etapas de desarrollo, pruebas, validación e integración del sistema.

22. NIVEL DE MADUREZ DEL PROYECTO — TRL

El Technology Readiness Level (TRL) permite establecer una referencia sobre el nivel de madurez tecnológica alcanzado por una solución.

22.1 Nivel actual

TRL 4 — Validación de componentes y prototipo en un entorno controlado

El proyecto se encuentra en una etapa superior a la simple prueba de concepto debido a que ya existe una implementación funcional desarrollada en Python.

Actualmente se dispone de:

- Aplicación de escritorio.

- Interfaz gráfica desarrollada con Tkinter.

- Base de datos SQLite.

- Dashboard.

- Gestión de productos.

- Gestión de inventario.

- Gestión de clientes.

- Gestión de proveedores.

- Módulo POS.

- Registro de ventas.

- Registro de detalle de ventas.

- Cálculo de subtotal.

- Cálculo de descuento.

- Cálculo de IVA.

- Cálculo del total.

- Métodos de pago.

- Descuento de inventario después de una venta.

- Consultas relacionadas con ventas.

- Consulta de productos con bajo stock.

Por estas características, el proyecto puede considerarse actualmente como un prototipo funcional en un entorno controlado de desarrollo y pruebas.

22.2 Evidencias del nivel actual

Las evidencias disponibles incluyen:

- Código fuente organizado en diferentes módulos.

- Archivo principal de ejecución.

- Archivo de configuración.

- Módulo de conexión y operaciones de base de datos.

- Base de datos SQLite.

- Tablas de productos, clientes, proveedores, ventas y detalle de ventas.

- Interfaz gráfica.

- Operaciones CRUD.

- Módulo POS.

- Integración entre ventas e inventario.

- Datos iniciales de prueba.

- Funciones de consulta.

- Funciones de actualización de stock.

22.3 Nivel esperado

TRL 6 — Demostración de un prototipo funcional en un entorno relevante

El objetivo futuro es evolucionar el sistema hasta disponer de un prototipo integrado que pueda ser utilizado y evaluado mediante escenarios similares a una operación empresarial real.

Para alcanzar este nivel se plantea incorporar progresivamente:

- Validaciones más completas.

- Gestión de usuarios.

- Control de acceso.

- Cuentas por cobrar.

- Cuentas por pagar.

- Reportes.

- Auditoría.

- Mejoras en el control de inventario.

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de integración.

- Pruebas de usabilidad.

- Respaldo de información.

- Mayor control de errores.

- Mejoras en la administración de ventas.

22.4 Estrategia de evolución

Fase 1 — Consolidación

Finalizar la documentación, validar los requerimientos y verificar que los módulos existentes funcionen de acuerdo con su propósito.

Fase 2 — Validación

Realizar pruebas sobre:

- Productos.

- Inventario.

- Clientes.

- Proveedores.

- Ventas.

- Cálculos.

- Métodos de pago.

- Descuento de inventario.

Fase 3 — Integración

Fortalecer la integración entre los diferentes módulos y garantizar la consistencia de la información.

Fase 4 — Nuevos módulos

Desarrollar progresivamente:

- Cuentas por Cobrar.

- Cuentas por Pagar.

- Reportes.

- Auditoría.

- Gestión de usuarios.

Fase 5 — Pruebas en escenarios reales

Utilizar escenarios representativos de una empresa para verificar el comportamiento del sistema bajo condiciones similares a las de operación.

Fase 6 — Evolución tecnológica

Si el crecimiento del proyecto requiere múltiples usuarios simultáneos o una arquitectura cliente-servidor, se podrá evaluar posteriormente la migración de SQLite hacia una solución como MySQL o MariaDB.